生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称        东莞石碣（兴宁）产业转移工业园

项 目 编 号

建 设 地 点              梅州市兴宁市

验 收 单 位   兴宁市产业转移工业园投资开发有限公司

2022 年 3 月 24日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 东莞石碣（兴宁）产业转移工业园 | 行业类别 | 建筑业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 兴宁市产业转移工业园 投资开发有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 广东省水利厅、粤水保〔2009〕70号、2009年3月23日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2008年1月1日至2020年12月31日 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | / |  |  |
| 水土保持监测单位 | 兴宁市产业转移工业园投资开发有限公司 （自主监测） |  |  |
| 水土保持施工单位 | 兴宁市鸿源建筑工程有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 兴宁市恒安工程建设监理有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 兴宁市友缘劳务有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》及《广东省水利厅关于我厅审批及管理的生产建设项目水土保持设施验收报备有关事项的公告》，建设单位兴宁市产业转移工业园投资开发有限公司于2022年3月24日在兴宁市组织召开东莞石碣（兴宁）产业转移工业园的水土保持设施验收会议，参加会议的有水土保持设施验收报告及水土保持监测总结报告编制单位兴宁市友缘劳务有限公司，主体设计、施工、监理等单位的代表，会议成立了验收组，名单附后。 验收前，建设单位委托第三方技术咨询单位兴宁市友缘劳务有限公司编制完成了《东莞石碣（兴宁）产业转移工业园水土保持设施验收报告》，为此次验收提供了必要的技术依据。 （一）项目概况 东莞石碣（兴宁）产业转移工业园（首期）位于兴宁市叶塘镇、新陂镇、龙田镇、合水镇境内，S225贯穿南北。分南北两区，南区中心地理坐标：东经115°41′21″，北纬24°11′22″，北区中心地理坐标：东经115°43′01″，北纬24°14′50″。本项目建设内容为园区基础设施建设，包括场地平整、道路工程、绿化工程、给排水工程、供配电工程、消防工程、通讯工程等，为企业在该园区投资办厂创造条件。 截至2020年12月，园区实际建设总用地434.8hm2（南区363.2hm2，北区71.6hm2），均为永久占地，占地类型为工业用地、公路用地，工程总投资71879.5万元，其中土建投资65442万元。本工程施工期周边交通道路发达，通过既有公路可直达工地，无需修建临时施工道路，供水供电设施利用现有设施，施工生产生活及办公区布设于园区西南角，占地0.2hm2。。 根据水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知的要求，验收项目组先后多次深入工程项目现场，对项目的水土保持工作开展情况进行了实地查勘、调查和分析，经资料查阅及现场实测复核，东莞石碣（兴宁）产业转移工业园实际发生防治责任范围面积为434.8hm2，全部为项目建设区面积。 （二）水土保持方案批复情况（含变更） 本项目由中水珠江规划勘测设计有限公司编制本工程水土保持方案；广东省水利厅于2009年3月23日以粤水保[2009]70号文对水土保持方案进行批复。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 工程开工后，后续无水土保持初步设计或施工图设计。 （四）水土保持监测情况 根据《广东省水土保持条例》，挖填土石方总量五十万立方米以上或者征占地面积五十公顷以上的生产建设项目，生产建设单位应当自行或者委托相应机构对水土流失进行监测。监测情况应当按照规定报所在地水行政主管部门和水土保持方案审批机关兴宁市水务局。 前款规定以外的生产建设项目，鼓励生产建设单位自行或者委托相应机构对水土流失进行监测。本项目为必须监测项目。建设单位委派专人负责水土保持监督管理工作，并与施工、监理等单位负责人成立了水保工作小组，共同承担施工过程中的水土流失防治工作, 水土保持措施由施工单位承建，措施质量、进度及投资由主体工程监理一并控制。 为不影响已建成区投入使用，建设单位对2016年12前完成的部分开展阶段验收，为此委托广东河海工程咨询有限公司对本次水土保持验收范围进行水土保持调查监测，于2017年3月编制完成了《东莞石碣（兴宁）产业转移工业园（首期）水土保持监测阶段总结报告》。 2022年1月，建设单位委托兴宁市友缘劳务有限公司（以下简称“我公司”）承担本项目的水土保持监测总结工作。2022年3月，我公司编制完成了《东莞石碣（兴宁）产业转移工业园水土保持监测总结报告》。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2022年1月，建设单位委托兴宁市友缘劳务有限公司负责编制本工程的水土保持设施验收报告。 本工程水土保持工作在建设期间得到落实，建成的各项水土保持设施运行正常，其中扰动土地整治率100%，水土流失总治理度为100%，土壤流失控制比达到1.0，拦渣率为99%，林草植被恢复率达到100%，林草覆盖率为20.5%，除林草覆盖率外，各项水土流失防治指标已达到目标值。由于本项目对于林草植被有所限制，所实施的绿化达到可绿化面积上限，同时项目现场生态绿化环境优良，可绿化面积均得到了有效的恢复。 （六）验收结论 本项目在实施过程中基本落实了水土保持方案报告书及其批复文件的要求，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，完成了水土流失防治任务，水土流失防治指标除林草覆盖率外均达到了水土保持方案确定的目标值，考虑到本项目对于林草植被有所限制，所实施的绿化达到可绿化面积上限，验收组认为本项目基本符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 建设及运行管理单位应进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。