广州天河（兴宁）产业转移工业园

基础设施建设情况

- 一、兴宁市产业转移工业园整体城镇化项目

- 项目总投资13.26亿元，用地面积300.60亩，建设用地面积264.70亩，总建筑面积约38.00万平方米，根据资金筹集和实际需求，分三期实施。其中首期(标准厂房)投资约1.79亿元，用地面积46.00亩，建筑面积4.96万平方米，于2020年1月动工建设，2021年6月竣工验收。二期(标准厂房)投资5.32亿元，用地面积134.90亩，建筑面积18.67万平方米，于2020年9月动工建设，2022年1月竣工验收。三期(标准厂房)投资约5.15亿元，用地面积83.80亩，建筑面积约14.26万平方米，于2022年7月动工建设，2024年5月竣工验收。

- 目前项目首期、二期、三期已全部竣工验收并交付使用，现已引进红禾朗电工、热导精密、恒兆科技等16家企业，带动就业2000多人。

- 二、兴宁市产业转移工业园叶塘安置区城市棚户区改造项目

兴宁市产业转移工业园叶塘安置区城市棚户区改造项目分三期实施。首期位于叶塘镇汽车客运站东侧，总投资1.63亿元，占地94.50亩，总建筑面积10.03万平方米，建有安置房712套、商铺190间。二期项目位于安置区一期东北侧，投资5.37亿元，占地约58.00亩，总建筑面积14.56万平方米，建有安置房902套。三期规划总用地面积约7.42万平方米，拟分A、B、C、D、E区块分期建设。按照统一规划，分期建设的要求，目前先行实施叶塘安置区三期（A、B区）项目。该项目投资约5.65亿元，规划用地面积约4。00万平方米，建设12栋高层住宅楼，总建筑面积约14.70万平方米，建设安置房848户。其中，A区于2023年10月动工建设，主体工程已全部封顶；B区已办理用地规划许可、工程规划许可等手续，正在办理施工许可证，计划今年8月下旬动工建设。