附件1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

所属下级预算单位数量：3

填报人：曾华

联系电话：0753-3325781

填报日期：2025年7月15日

一、部门基本情况

1、部门职能

（一）、贯彻执行国家、省和梅州市关于住房和城乡建设、人民防空工作法律法规，组织编制相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）、承担推进住房制度改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任。指导全市住房制度改革工作。会同有关部门做好省、市财政公共租赁住房保障资金安排并监督实施。

（三）、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责 任。指导全市住房与房地产业、房屋征收与补偿和物业管理工作，拟订全市房地产行业发展规划和产业政策；负责全市商品房销售管理。

（四）、承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设的管 理工作，指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居 环境的改善工作。会同文物行政部门负责历史文化名城（镇、村） 的保护和优秀历史建筑的监督管理工作。

（五）、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市工程建设、建筑业的行业改革发展，负责全市建设工程造价活动的监督管理，制定和发布建设工程全市统一定额、工期定额和有关技术标准并监督和指导实施，监督房屋、市政工程和结建式人防工程抗震设防标准的执行。负责推进工程勘察设计业的改革发展。

（六）、承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。负责人防工程建设质量安全监督管理工作。

（七）、承担推进建筑节能减排和行业科技发展责任。组织建设工程科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作，指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

（八）、负责房屋安全鉴定和房屋白蚁防治管理工作。

（九）、负责全市住房城乡建设有关行政审批工作。

（十）、完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

2、部门设置

兴宁市住房和城乡建设局内设办公室、人事股、政策法规股、计财股、房地产市场股、住房保障股、城乡建设股、工程质量安全监管股、行政审批股等 9 个股室。兴宁市住房和城乡建设局是财政一级预算单位，现有工作人员 31名。下属单位公益一类事业单位具体包括：兴宁市建筑工程质量安全监督检测站、兴宁市土地房屋征收安置中心、兴宁市建设工程造价管理站。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一、2024年主要工作成效

（一）扎实开展党建工作

1.落实工作责任，重视理论学习。为落实党建工作责任制，我局成立了以局党组书记为组长、分管领导为副组长的党建工作领导小组，制定印发了《2024年兴宁市住房和城乡建设局党建工作要点》和《兴宁市住房和城乡建设局贯彻落实〈广东省基层党组织建设强基工程行动计划（2024—2026年）〉实施方案》。严格落实“第一议题”学习制度，不断提升党员干部政治理论水平；党组理论学习中心组专题学习9次、其中集中研讨5次；各党支部召开党员大会组织集中学习76次，其中讲党课21次；举办专题报告会1次。

2.加强组织管理，做好教育培养。深化“住房为民 情满城乡”党建品牌建设、推进“四强”党支部建设、认真做好书记领航项目；全年新吸收入党积极分子1人，新吸收发展对象1人；全年开展全覆盖谈心谈话工作共2次；为4名老党员颁发了“光荣在党50年”纪念章；慰问生活困难党员58人次；发放党员扶助金3人；发动17名党员干部参加防汛救灾、抗击台风、应急处突等工作；组织党员干部参加社区创文创卫、植树造林、老屋排查等志愿服务共计176人次。

3.抓实纪律作风，全面从严治党。推动全面从严治党向纵深发展，我局制定印发《2024年兴宁市住房和城乡建设局党风廉政建设工作计划》，每季度召开专题会议研究党风廉政建设工作，组织签订《党风廉政建设责任书》，落实“一把手”第一责任人责任、领导班子“一岗双责”；开展党纪学习教育，学深悟透新修订的《中国共产党纪律处分条例》，党组利用中心组理论学习召开研讨会、读书班共计2次；各支部召开党员大会进行传达、专题学习共计17次；开展主题党日3次，支部书记上纪律党课共计9次；外出参观市委党校反腐倡廉厅学习1次；召开全体干部职工警示教育会，观看警示教育片和局党组书记上廉政专题辅导课。

（二）全方位推进“百千万工程”

- 1.积极培育典型镇。第一批典型镇叶塘镇、黄槐镇“七个一”项目建设基本完工；第二批典型镇径南镇、合水镇、水口镇的美丽圩镇“七个一”和其他配套项目已全面启动建设；择优选取第三批典型镇，综合资源禀赋和基础条件等因素推荐坭陂镇、龙田镇和永和镇作为第三批典型镇培育对象。

- 2.加强农房风貌管控。全力推进典型镇外立面提升工作，打造叶塘镇为我市美丽圩镇建设及镇域农房风貌管控提升破题攻坚示范乡镇，为其他镇提供可借鉴的经验和模式。

- 目前，我市第一二批典型镇（1520栋）、高铁沿线周边（413栋）、6条示范路段（1840栋）、2条省际交界处（332栋）等共完成农房风貌管控提升4105栋。

- 3.积极撬动外部资本参与。一是央企助力百千万。我市制定了《兴宁市对接中铁广投助力“百千万工程”镇村建设项目工作专班方案》，成立了工作专班，全力保障央企助力项目建设。现阶段全力推进总投资约4.52亿元的兴宁市黄槐镇、叶塘镇农贸批发市场及配套设施建设项目和兴宁市黄槐镇、叶塘镇人居环境整治及配套工程建设项目，目前已全面动工并取得显著成效。正在推动总投资约5.27亿元的第二批央企助力项目:广东省梅州市兴宁市农村人居环境整治及配套设施项目（一期）、兴宁市“百千万工程”典型镇示范带沿线人居环境综合整治提升项目（一期水口镇等）、兴宁市“百千万工程”典型镇示范带沿线人居环境综合整治提升项目（一期合水镇等）、兴宁市农村供水巩固保障工程（一期）。二是推动建筑业结对帮扶。指导各镇根据实际情况推动建筑业企业和乡镇结对帮扶，签订结对帮扶协议，为乡村振兴建设提供技术或资金支持。全市17个镇均与建筑业企业签订了结对帮扶协议，帮扶项目总投资3237.04万元，目前均已开工落地。三是调动社会力量共同参与。通过走访乡贤，号召在外优秀乡贤出资支持家乡建设，并发动更多干部群众参与绿美兴宁建设。今年共完成圩镇种植树27835株，绿化任务完成率107.06%，切实提升了我市生态环境。

（三）认真落实意识形态工作

我局持续抓好意识形态工作。一是高效履职尽责。我局印发《2024年兴宁市住房和城乡建设局意识形态和网络意识形态工作计划》（兴住建组字〔2024〕8号），并成立了由党组书记任组长、各部门负责人任成员的领导小组，每季度分析研判意识形态领域形势。二是注重理论武装。今年“第一议题”共学习了58个，并将“第一议题”学习精神作为党组会议讨论决策事项、研究部署工作的思想指南；局党组中心组共开展专题学习9次，其中集中研讨5次，通过理论学习不断提高政治领悟力、政治判断力、政治执行力。

（四）做实信访维稳、政务公开、保密工作

1.压实责任，做好信访维稳工作。我局根据《兴宁市信访工作考核实施细则》考核准则，坚持问题导向，健全事后追踪回访制度，有效调解纠纷；加大排查力度，对新发现信访事项及时受理、转办，达到息访化解，切实维护社会稳定。今年共受理各类信访案件63件，受理“12345”政府服务热线市民诉求351件，网站政府信箱28件，均能及时处理，按时办结。

2.公开信息，加强政务公开工作监督。认真落实政策解读方案，健全解读回应工作机制。严格执行“三审三校”制度，扩大信息公开的知晓度和群众满意度，推动政务公开工作步入新台阶。

3.健全制度，扎实开展保密管理。扎实开展政务APP、办公软件使用保密管理，严禁互联网政务应用存储、处理、传输国家秘密。建立健全保密制度，制订《兴宁市住建局网络信息管理工作条例》，明确规定政务信息管理方法，保证涉密信息不上网，上网信息不涉密。严格执行信息发布“三审三校”制度，进一步压严压实审核责任，维护网络信息安全。

（五）申请设立事业单位工作

为进一步规范市政府投资建设项目建设行为，提高项目建设管理水平和投资效益，结合我市实际，拟申请设立兴宁市政府投资建设项目管理中心，为我局公益一类事业单位，正股级；核定事业编制15名；设主任1名，副主任2名；人员经费按财政补助一类拨付。

（六）促进房地产市场健康发展

1.房地产市场平稳发展。2024年上半年受土地供应市场热度下降、政府储备土地存量减少、新开工房地产项目不多等因素影响，我市房地产市场较为低迷。下半年，国家新出台一系列利好购房政策，在限购政策调整放松、公积金贷款额度上调、首付比例降低、存量房贷利率及公积金利率下调等政策刺激下，我市房地产市场逐步向好，目前处于平稳过渡状态。

2024年，新批准预售商品房套数1000套 ,同比减少74.3%;面积12.56万m², 同比减少71.91%。新建商品房销售3128套，同比减少34.75%；面积32.92万m²,同比减少33.92%；金额18.09亿元，同比减少37.81%；其中住宅销售1944套，面积24.21万m², 金额13.68亿元。全市商品房平均成交价格为5662.3元/平方米，同比增加0.31%，其中住宅成交均价5705.94元/平方米。全市商品房库存6496套，面积49.22万m²，库存消化周期约17个月。

2.加强房地产市场监管。一是基本完成保交房、“保交楼”工作任务。建立并完善兴宁市房地产融资协调机制，制定保交房工作方案，完成第一批、第二批融资“白名单”报送及扩围增效工作。我市8个保交房项目，交房目标1451套，176274.67平方米，保交房完成1337套、162845.03平方米，交付率92.14%，高于80%的交付率任务，完成年度任务。基本完成“保交楼”任务。二是有效化解“问题楼盘”问题。2015年以来，全市共清查出“问题楼盘”48个。目前，已化解33个，剩余15个楼盘正在推进中。其中，5个（经典名城、振兴豪庭、碧水湾B区一二期、兴一广场住宅楼、江湾御景）取得较大进展、8个同类型问题楼盘拟申请下账处理。

（七）狠抓住建领域纳统工作

2024年，我市纳统企业共38家，建筑业总产值约6.18亿元，同比下降54.9%；我市2024年1-11月建安工程36.06亿元，同比下降30.1%（数据来自统计局）；2024年，我市新建商品房销售面积32.92万m²,同比减少33.92%；金额18.09亿元，同比减少37.81%。

（八）加大安全生产监管力度

1.开展房屋市政工程安全生产检查。今年以来，共出动检查人员186人次，检查各在建项目62次、预拌混凝土搅拌站7个，发出整改通知单62份，整改安全隐患102处，移送安全生产违法线索1宗，对施工单位进行信用扣分1次。

2.加强工程质量安全监督工作。2024年全年新受监工程36项（其中私人建筑2项），面积54.5万平方米。我局对全市受监工程的责任主体、有关机构履行质量责任的行为和工程实体质量进行监督检查，共发出了13份整改通知书，并督促落实整改。在工程安全监督方面，全年共发出了147份整改通知书、11份暂停施工整改通知书，对2家项目管理混乱的施工单位及相关责任主体、相关人员进行警示谈话，有效扼制各种违规行为，通过监督组的跟踪、督促，均按要求整改到位，保障工程的施工安全。

3.持续推进自建房安全专项整治。我局通过线上线下相结合方式，对自建房安全专项整治销号工作开展抽查，督促各镇（街）对发现存在安全隐患、尚未完成工程措施的自建房，严格落实管控措施。今年以来，全市共出动巡查人员8895人次，巡查自建房及老旧房屋21257栋，发现隐患房屋29栋，紧急避险转移22户36人，因灾倒塌（局部倒塌）无人居住房屋13栋，无人员伤亡。截至2024年12月31日，全市累计排查自建房222302栋，各镇（街）初步判定存在隐患的自建房共2308栋，全市已销号前期初排存在隐患的自建房2227栋，整治销号进度为96.49%。

- 4.落实直管公房安全管理工作。今年共完成522户直管公房“三类重点场所”的安全隐患排查工作，发现70户直管公房存在违规住人、违规用火用气用电、消防设施设备不齐全等安全隐患，逐户建立排查台账和整改清单，确保安全隐患及时整改到位。汛期期间，共检查危旧公房1300多户，重点对地势低洼、土砖木结构及闲置的472户房屋进行全面检查，发放汛期和安全生产通知书2000多份、发放紧急转移通知书5份；排查共发现7处存在较大隐患危旧房屋，公房公司根据房屋实际情况，针对性采取排危措施，及时消除安全隐患。

（九）统筹推进住房安全保障工作

- 1.发放低收入住房困难家庭租赁补贴。我局已完成2024年上级下达我市发放低收入住房困难家庭租赁补贴任务数5户,中央资金共10.11万元使用完毕，完成率和使用率为100%。2024年共发放住房困难家庭租赁补贴约22.52万。

- 2.探索开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作。我市印发了《兴宁市收购已建成存量商品房用作保障性住房工作方案》；成立了兴宁市收购已建成存量商品房用作保障性住房工作领导小组及工作专班，加强对收购已建成存量商品房用作保障性住房工作的组织领导，明确了工作范围、细化了职责分工、并细致摸排了我市保障性住房需求底数和已建成存量商品房情况。

- 3.完成农村危房改造工作。我市2024年危房改造任务共20户，目前已竣工20户，竣工率100%。中央财政补助资金已全部支付，支付进度100%。

- 4.全力推进棚户区改造工作。福兴安置区三期项目于2023年底完成竣工验收，2024年陆续交付；目前，在建的宁新安置区C区二期工程，已完成总工程量约67%，预计2026年9月竣工验收。

（十）稳步推进房屋征收工作

2024年，重新公布了《兴宁市国有土地上房屋征收与补偿管理办法》，修订了《兴宁市国有土地上房屋征收补偿标准》和《兴宁市南部新城宁新城南二期房屋征收补偿安置方案》；全市城区（包含兴田、宁新、福兴、刁坊）共新签房屋征收补偿安置协议66份（户），拆除正常签约的房屋83座，全面完成了宁新十一地块的房屋征收工作；今年共发出房屋征收补偿决定书2户，申请法院执行1户，依法强制拆除房屋5户（座）。

- 广东省全民国防教育基地及配套项目一期规划用地面积约1572亩，征拆成本估算2.73亿元（主要包括需征收土地720亩，需征拆建筑218栋，涉及152户共469人，需迁移坟地374座）；一期范围需拆除建筑218栋，已完成签约218栋，完成率100%，其中已拆除房屋216栋，剩余未拆除房屋2栋属于白鸽厂正在搬迁中，拆除完成率为99.1%。

（十一）认真落实依法行政工作

今年，我局承接人大议案1件，政协提案13件，已全部办结，答复满意率为100%；共处理行政诉讼6宗，民事诉讼2宗；答复履职申请书33封，答复行政复议15宗；共归集信用承诺信息239条；至目前，我局依申请六类和公共服务共有80个事项已进驻行政服务中心综合窗口进行收件，同时分两批推出“极简审批”六类事项共92项，包括“不见面审批”事项30项、“即来即办”事项13项、“免证办”事项36项、“融合办”事项12项、“一件事一次办”事项1项、“自助办”事项0项。

（十二）创新助力优化营商环境

2024年，我局共核准行政许可办件量为72宗，其中：建筑工程施工许可核发39宗、商品房预售许可11宗、人防结建9宗、改缴易地缴费8宗、列入免建5宗。办理许可变更办件量共55宗，其中：施工许可证变更29宗、预售许可证变更26宗。今年7月，在工程审批制度改革方面创新工作亮点，在施工许可阶段推出了“会议连线”、“视频办”预约功能申请办理“施工许可证核发”事项，目前，符合条件的房屋建筑和市政基础设施工程申领施工许可证的审批时限压缩至1.5天，大大提高办事效率。

（十三）做好建设工程造价管理工作

及时准确发布《兴宁市工程造价信息》，全年共向政府职能部门和各企事业单位发放造价信息书480本，造价信息书内新增相关政策文件32篇，为工程预结算提供科学合理依据。加强造价咨询企业监管，全年开展工程造价咨询企业监督检查38次，抽查咨询企业工程造价成果文件共49份，发出工程造价整改单15份，进一步规范造价咨询企业的执业行为。

（十四）完成梅龙高铁兴宁段整治工作

- 1.完成梅龙铁路兴宁段路外环境安全隐患整治工作。我局督促指导镇（街）对铁路沿线左右各500米范围内影响铁路运营的安全隐患进项整治，并于8月底完成整治工作，共整治253个隐患点，保障了9月14日梅龙高铁的顺利开通。

- 2.完成梅龙高铁兴宁段沿线人居环境提升项目。沿线共需整治提升602处（含外立面提升、铁皮瓦整治、危旧房拆除、围墙鱼塘整治等）。中铁公司已全部完成整治，已完成房屋风貌提升413栋，拆除径南镇房屋1栋；铁皮瓦整治刁坊镇1处；完成可视范围内围墙、池塘整治187处。

（十五）全力推进城乡建设工作

- 1.城镇老旧小区改造项目。2024年兴宁市计划开工改造63个老旧小区，总投资额约6800万元。目前，63个老旧小区均已开工建设，已完成投资2040万元，完工5个老旧小区（新改造）改造，完工率约达8%。全年共完成10个老旧小区（5个新改造+5个续建）改造。

- 2.完善污水处理设施。（1）做好农村生活污水治理工作。兴宁市农村生活污水治理（二期）工程：项目概算总投资2274.71万元，项目已开工建设，总体建设进度约达30%，工程范围内的8个省民生实事重点村污水治理任务已全部完成；兴宁市农村生活污水治理（三期）工程一标段：由我局牵头指导，市产业转移工业园城建投资开发有限公司为项目实施主体，以设计采购施工总承包建设模式，依法依规组织实施兴宁市农村生活污水治理（三期）工程一标段，总投资13400万元，项目已开工建设，总体建设进度约达10%。

- （2）兴宁市城北（文峦圩-东灌沟）污水管网工程（一期）概算总投资3011.40万元。目前项目物探、测量及工程勘探已进场开工。

- （3）市民广场周边雨污管网工程（标段一）。概算总投资11818.20万元，本项目于2022年9月28日开工，目前工程总进度完成98%。

- 3.兴宁市公共机构停车泊位新能源汽车充电桩建设项目。为有效盘活我市市政公共资源，我局依规制订并审议通过了《兴宁市公共机构停车泊位新能源汽车充电桩建设项目实施方案》，项目总投资约为84176万元。目前已通过公开招标方式将兴宁市公共机构内可建设新能源充电桩的车位，以23年（3年建设期+20年运营期）期限的有偿使用权授予中标单位兴宁市城市投资发展有限公司。

- 4.全民国防教育基地配套项目。着力打造兴宁特色广东省全民国防教育基地，为解决全民国防教育基地配套项目建设资金需求，满足地方政府专项债申报要求，将水务局、交通局、住建局的5个项目统一整合为两个项目，合计概算总投资为 27578.59万元，包括：广东省梅州市兴宁市农村人居环境整治及配套设施项目（一期）、兴宁市农村供水巩固保障工程（一期），目前均已完成项目建议书立项批复、可研立项及概算审核，正在开展招投标工作。

- 5.历史文化建筑加固修缮及活化利用工程项目。2023年度省级下达专项资金401万用于我市15处历史建筑加固修缮及活化利用。项目总投资401.08万，目前，项目已开工修缮10处历史建筑，其中5处历史建筑修缮的土建工程已完工；剩余电路规整未实施，待进度款拨付到位后，继续完成项目建设。

（三）部门整体支出绩效目标

我局在保证正常运转的情况下，提高支出有效性和资金使用效能，确保单位各项工作任务的顺利完成。老旧小区改造有利于改善居民居住环境，建设内容包括路面沥青铺设和雨污管网改造；路面沥青铺设和雨污管网、两侧人行道改造；片区周边道路提质升级优化，包括路灯、划设停车位、线缆埋地、绿化和垃圾收集分类等配套市政基础设施和公共服务设施进行升级改造。垃圾填埋场整改能很好的改善兴宁市镇级垃圾简易填埋场整治工程纳污范围内的环境质量，防治填埋场环境污染，改善人居生态环境，提升环境卫生面貌，具有巨大的环境效益；总体环境质量的改善有益于人们的身心健康。农村生活垃圾治理坚持减量化、资源化和无害化，实施源头清洁分类，充分回收，最大限度减少生活垃圾外运量，控制环境污染。完成符合条件的农村低收入群体等重点对象危房改造；聘请第三方对全市消防方案进行审查、专家验收，使消防安全工作、消防验收工作顺利完成；聘请专家完成对我市建筑行业职称评审、认定工作；商品房登记系统正常运行，提高兴宁市人居环境水平,进一步改善群众居住条件，提升人民群众幸福感、获得感、安全感，增进民生福祉。

- 部门整体支出情况

2024年财政拨款收入28119.76万元，财政拨款支出28119.76万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我局高度重视部门整体支出绩效评价，接通知后，成立以办公室、人事股、财务股、项目业务部门为主的绩效评估小组，对照文件内容及评价指标体系评分表，逐一进行打分，预算执行情况方面：预算编制合理性3分；预算编制规范性3分；绩效目标合理性5分；绩效指标明确性4分；制度管理方面，出台了住建领域专项资金使用管理制度，得5分；财务管理合规性方面，2024年梅州市审计局对市民广场雨污管网实施了专项审计，提出现金管理不够规范的问题，并要求立行立改，扣1分，得4分；项目管理得9.84分；采购管理方面项目目实施程序合规，有建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案，采购意向公开及时合规、及时签订采购合同号并公告，采购管理得10分；资产管理方面，能按要求规范管理，进行资产盘点，账实一致，按照财政国有资产管理部门要求处置资产，得10分；能及时在政府门户网站上公开预决算信息公开得5分；预算使用效益得40分。住建局2024年部门整体支出绩效自评得98.84分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1.预算编制情况

（1）预算编制

①预算编制合理性

我局按照要求编制预算，预算编制合理，并在规定时间内预算公开，得3分。

②预算编制规范性

我局不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成，得3分。

（2）目标设置

①绩效目标合理性

单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量，得5分。

②绩效指标明确性

绩效指标明确，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善，可执行性、可操作性更强，得4分。

- 预算执行情况

- （1）绩效管理

绩效管理制度建设

我局建立了《兴宁市住房和城乡建设局预算绩效管理制度》，对预算绩效管理的内容与职责、绩效目标管理、绩效运行跟踪、监控管理、评价管理、结果应用方面做了规定，得5分。

（2）资金管理

财务管理合规性

2024年梅州市审计局对我局进行了市民广场雨污管网的专项资金审计，提出了财务管理不够规范的问题，存在现金存放超限额、现金盘点存在差异，出纳也作了书面说明，过后我们及时进行了整改，完善了财务管理制度，对现金限额作了规定、不定期对现金进行盘点。扣1分，得4分。

（3）项目管理

项目资金绩效完成情况

本级资金及上级下达的专项资金都能在规定时间内使用完毕，并完成对应的绩效目标。实施的项目设立及调整按规定履行报批程序，立项、招投、建设、验收等方案严格执行相关制度。

通过现场核查等方式，对资金使用情况以及项目实施进度开展检查、通过自行组织对专项资金进行绩效自评，得9.84分。

（4）采购管理

①采购内控制度建设

我局完善政府采购管理，建立了政府采购内控制度，日常采购遵守内控制度，得2分。

②采购意向公开合规性

采购意向按要求在采购网公开网址上公开，得1分。

③采购活动合规性

政府采购执行率100%，按政府采购规定要求严格执行，得1分。2024年度无采购投诉，得1分。

④采购合同签订时效性。

我局与中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，得2分。

⑤合同公告时效性

我局所有采购项目都自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”公告，得2分。

⑥采购政策效能

全年中小企业采购数43599/全年采购数43599=100%，得1分。

（4）资产管理

①资产配置合规性

单位办公室面积符合规定标准，得1分。

②资产收益上缴的及时性

单位资产处置和使用收益及时上缴，得1分。

③资产盘点情况

每年进行一次资产盘点，并完成结果处理，得1分

④固定资产利用率

固定资产使用情况在用资产5405850.87/全部资产5546844.13=97.46%，得2分。

⑤数据质量

我局行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分。

⑥资产管理合规性

我局建立了行政事业性国有资产管理内部控制制度，得1分；按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定管理资产，得1分；出租、出借、处置国有资产规范，得1分。

（5）信息公开

①预决算公开情况

我局如期按规定完成2023年决算和2024年预算公开，得3分。

②绩效信息公开情况

我局绩效目标随部门预算在规定时间公开，得1分；整体绩效自评报告在规定时间公开，得1分。

3.预算使用效益

（1）经济性

①“三公”经费控制情况

“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，5.89<9，得2.5分。

②公用经费控制率

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额）/预算安排公用经费总额×100%。(89.71-164.67)/164.67≦0，得2.5分。

（2）效果性

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况，完成率=实际完成值121296729/年初目标值121296729=100%，得15分。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况,综合得分=2960/30*100%=98.67%,得15分。

（3）公平性

①群众信访办理情况

设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，当年度所有群众信访意见均有回复，回复意见均在规定时限内，得2.5分。

②公众或服务对象满意度

公众或服务对象满意度100%，得2.5分。

- 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

- 2024我局整体支出绩效目标已全部完成，但也存在一些问题，工作人员特别是业务股室人员对绩效目标不够熟悉，造成绩效目标设立模糊、不够明晰，存在随填乱填现象，以后要加强业务学习，提高操作水平，科学设置绩效目标。

- 上年度绩效自评问题整改情况

- 无