项目绩效自评报告

项目名称：兴宁市方舱医院项目

项目主管部门：（公章）兴宁市住房和城乡建设局

填报人姓名：林德军

联系电话：0753-3320735

填报日期：2025.7.5

一、基本情况

- 为贯彻落实《广东省新冠肺炎指挥办医疗救治组转发国务院联防联控机制综合组关于印发新冠肺炎方舱医院设置管理规范（第二版）的通知》（粤防疫指办医疗函〔2022〕62号）、《关于印发<梅州市方舱医院建设方案（试行）>的通知》（梅市防疫指医函〔2022〕49号）的文件精神，按照2022年11月17日广东省新冠肺炎防控指挥办医疗救治组关于必须要在11月23日24时前完成本地已规划方舱医院全部建设任务的紧急通知要求，结合《梅州市新冠肺炎防控指挥部工作会议纪要》（梅市防疫指办会函〔2022〕74号）文件精神，以及兴宁市委市政府的工作部署，为进一步提高我市大规模奥密克戎疫情应对处置能力，切实保障“应收尽收，应治尽治”，由我局组织实施兴宁市方舱医院项目。

兴宁市方舱医院项目选址于兴宁市叶塘工业园广东富力佳食品公司内，项目采用租用的方式进行建设，暂估租期为10年，项目总占地面积为69398平方米，总建筑面积为30000平方米。主要建设内容：将2栋钢结构厂房改建为隔离舱、医护舱和工勤人员舱，建筑面积为19161平方米；将3栋混凝土结构建筑改建为其他配套用房，建筑面积为1839平方米；新建2栋装配式板房休息区，建筑面积为9000平方米；建设水电安装、给排水、污水处理等基础设施配套工程。项目估算总投资约12297万元，其中建安费用2547万元（最终结算以财政审核定案为准）、医疗设备设施费用3750万元、其它费用6000万元【即场地租赁费，暂定租期为10年（双方视疫情期长短可协商提前终止合同或延续合同），按每年租金600万元估算】，按实结算；所需资金除争取上级资金及专项债券资金外，不足部分由市财政统筹解决，按实核拨。

目前项目已完成合同签订及竣工验收，设计单位已完成竣工图，各参建班组根据图纸内容再次核对各自工程量并根据最新版广东省方舱医院的结算标准出具工程结算造价清单，2023年8月8日经市政府会议决定原则同意兴宁市方舱医院项目建安费用结算价按4317.5956万元（土建部分）进行财政审核（最终结算以财政审核定案为准）按实结算；32家参建班组按要求修改并提交工程结算资料，我局已统一汇总结算的相关材料与财政结算部门沟通商议相关结算事宜，根据财政部门的相关结算要求对汇总结算相关材料梳理后2023年10月31日已重新送财政部门审核，财政部门已接手结算材料审核，目前已基本审核定案。截至目前已支付工程款1500万元。

- 主要绩效及自评结论

工程竣工验收完成，疫情期间进一步提高我市大规模奥密克戎疫情应对处置能力，切实保障“应收尽收，应治尽治”，完成市委市政府的工作部署。

三、绩效指标分析

（一）项目管理情况（资金管理、监督管理等）；

截至目前，2024兴宁市本级财政到位兴宁市方舱医院项目资金300万元，现已支付300万元。

（二）产出情况；

工程竣工验收完成，疫情期间进一步提高我市大规模奥密克戎疫情应对处置能力，切实保障“应收尽收，应治尽治”，完成市委市政府的工作部署。

- 效益情况。

工程竣工验收完成，疫情期间进一步提高我市大规模奥密克戎疫情应对处置能力，切实保障“应收尽收，应治尽治”，完成市委市政府的工作部署。

四、资金使用绩效存在问题及改进措施、

无