附件4

项目绩效自评报告

项目名称：兴宁市环境综合治理与修复项目

项目主管部门：（公章）兴宁市住房和城乡建设局

填报人姓名：陈晖鹏

联系电话：0753-3320735

填报日期：2025.6.21

- 基本情况

- 兴宁市环境综合治理与修复项目，项目总投资约16.94亿元，其中建安费用约为14.69亿元。项目由广东省广业环保产业集团有限公司、广东省冶金建筑设计研究院、广西建工集团第五建筑工程有限责任公司联合体中标（联合体已按约定在兴宁注册成立兴宁市广业环境治理有限公司），合同签订于2017年10月11日，项目合作期26.5年，其中建设期为1.5年，运营期25年，兴宁市政府支付费用约为1.7亿元/年。合同建设内容包括五项：①城区集污管网建设；②10个镇（刁坊镇、永和镇、径南镇、新圩镇、罗岗镇、黄槐镇、黄陂镇、龙田镇、石马镇、大坪镇）镇中心污水处理厂及配套污水集污管网建设；③5个镇（合水镇、坭陂镇、罗浮镇、水口镇、叶塘镇）污水集污管网建设，④452个行政村约771座污水处理站及配套污水集污管网建设，建设污水处理厂（站）约782座，总污水处理规模约68520吨/日，建设污水管网约781.1公里。⑤黑臭水体治理2处（兴宁市宁江东岸排水总沟黑臭水体治理、洋岗村），黑臭水体面积约29640㎡。

- 主要绩效及自评结论

兴宁市环境综合治理与修复项目能够有效地改善城市环境质量，减少污水对城市水体的污染，保障人民的身体健康，助力建设文明卫生城市，是一项为子孙后代造福的公用事业工程，社会效益明显。

三、绩效指标分析

（一）项目管理情况（资金管理、监督管理等）；

2024年兴宁市本级财政累计安排给兴宁市环境综合治理与修复项目资金合计300万元。

（二）产出情况；

项目实施过程中，根据项目建设的实际情况和市委市政府的工作指示，2021年9月22日，住建局与中标单位签订了《兴宁市环境综合治理与修复项目PPP项目合同补充协议》，调整内容主要为以下三项：①由原771个农村污水处理站及配套污水集污管网建设核减为80个农村污水处理站及配套污水集污管网建设；②原镇级污水处理厂及配套污水管网10座核减大坪镇、黄槐镇，增加水口镇（水东），总体调整为9座镇级污水处理厂及配套污水管网；③增加城区东排沟、西排沟、乐仙河、曾坑河、东灌沟、和山河集污管网建设。

- 效益情况。

对改善区域水环境质量具有积极作用，对提高区域内人们的生活质量，改善人们的生活环境有明显的促进作用，等下游河流水体的水体质量作用巨大，环境效益十分明显，能有效地保证宁江河水体环境质量。

四、资金使用绩效存在问题及改进措施、

无