附件4

项目绩效自评报告

项目名称：污水污泥处理项目

项目主管部门：（公章）兴宁市住房和城乡建设局

填报人姓名：

联系电话：0753-3320735

填报日期：2025.6.21

- 基本情况

- 污水污泥处理项目主要对兴宁市污水处理厂收集的污水进行处理。市污水处理厂位于兴宁市刁坊镇瑶岗村，厂区占地45亩，处理兴宁市城区生活污水，服务面积57平方公里，是兴宁市的重点市政工程项目。污水处理厂共分为三期，其中一期于2005年12月开工建设，2008年12月正式投运；二期于2013年6月开工建设，2014年2月正式投运；三期于2019年3月份开工建设，2020年12月正式投运。一期、二期设计日处理水量2.5万吨，合计5万吨每日，三期设计日处理水量5万吨。一、二、三期合计日处理水量为10万吨/日；采用的是CASS+反硝化深床滤池+紫外消毒工艺；工艺先进，设备优良，执行国家一级A的排放标准。根据《兴宁市污水处理厂转让一运营-移交(TOT)特许经营权项目合同》和《兴宁市污水处理厂扩容工程BOT 特许经营(含一、二期提标升级改造工程)PPP项目》合同中约定，由梅州市万绿环保有限公司和兴宁市盛绿环保有限公司托管运营。根据《广东省住房和城乡建设厅 广东省生态环境厅关于印发城镇生活污水处理厂污泥处理处置管理办法的通知》（粤建城〔2022〕196号）等相关文件精神，为加强对城镇生活污水处理厂污泥处置的规范化管理，预防和减少污泥二次污染，促进污泥资源化利用等要求，根据市政府常务会议决定事项通知书【兴市府办会函[2023] 107号】要求，由我局通过政府采购方式，依法依规公开招标购买兴宁市污水处理厂污泥处置服务，由兴宁市鑫御机砖有限公司负责处置。

- 主要绩效及自评结论

污水和污泥处理项目能够有效地改善城市环境质量，减少污水对城市水体的污染，保障人民的身体健康，助力建设文明卫生城市，是一项为子孙后代造福的公用事业工程，社会效益明显。

三、绩效指标分析

（一）项目管理情况（资金管理、监督管理等）；

2024年兴宁市本级财政累计安排给污水处理项目资金合计27964642元；2024年兴宁市本级财政累计安排给污泥处理项目资金合计3229116元；合计31193758元。

（二）产出情况；

污水处理厂共分为三期，其中一期于2005年12月开工建设，2008年12月正式投运；二期于2013年6月开工建设，2014年2月正式投运；三期于2019年3月份开工建设，2020年12月正式投运，目前市污水处理厂的运营正常，处理后水质达标排放。

- 效益情况。

污水处置项目对改善区域水环境质量具有积极作用，对提高区域内人们的生活质量，改善人们的生活环境有明显的促进作用，特别是对泥陂、新圩、水口等下游河流水体的水体质量作用巨大，环境效益十分明显，有效地保证宁江河水体环境质量。污泥处置符合废弃物处理“三化”原则以及产业化的要求，既没有毁田挖土制砖，也节约了占用耕田资源的问题，实现了循环经济发展模式也符合我国可持续发展的政策，有效的降低资源消耗减少环境的污染，且经稳定化、减量化和无害化处理的污泥，保证了污泥用于制砖的安全可靠和对环境影响的最小化。

四、资金使用绩效存在问题及改进措施、

无