兴宁市产业转移工业园整体城镇化建设项目

二、兴宁市产业转移工业园整体城镇化建设项目分三期实施。项目总投资13.26亿元，用地面积300.60亩，建设用地面积264.70亩，总建筑面积约38.00万平方米。2020年1月首期项目动工建设，2024年5月三期项目竣工验收。目前首期、二期、三期已建成12栋厂房、2栋宿舍、1栋人才公、2栋仓库和办公楼，共37.89万平方米。现已引进恒兆科技和恒泰精密等多家企业，带动就业800多人。

三、兴宁市产业转移工业园叶塘安置区城市棚户区改造项目

兴宁市产业转移工业园叶塘安置区城市棚户区改造项目分三期实施。首期项目位于叶塘镇汽车客运站东侧，投资1.63亿元，占地94.50亩，总建筑面积10.03万平方米，建成安置房712套，商铺190间。二期项目位于安置区一期东北侧，投资5.37亿元，占地约58.00亩，总建筑面积14.56万平方米，建成安置房884套。三期项目规划总用地面积约7.42万平方米，分为A、B、C、D、E五个区块，按照统一规划，分区、分期原则先行实施叶塘安置区三期项目（A、B区）。

叶塘安置区三期项目（A、B区）投资约5.65亿元，规划用地面积约4.00万平方米，拟建设12栋高层住宅楼，总建筑面积约14.09万平方米，建成后可安置817户，已于2023年10月动工建设，目前A区主体工程已完工并组织竣工验收程序；B区主体已封顶，整体外墙装修已完成60%。

园区智能化项目投资约1.65亿元，建设包括基础建设、运营管理平台、安防管理平台、企业服务平台、企业云系统、工业视觉平台、园区微电网工程，目前已完成项目一期工程，完成基础建设、运营管理平台、安防管理平台、企业服务平台等建设内容。

正在实施的产城融合发展基础设施建设项目投资约2.22亿元，占地约12.19亩，总建筑面积16574平方米，包括新建农贸市场、农电商服务中心、绿地、停车位等。