中央彩票公益金转移支付

2025年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
按照省财政厅《广东省财政厅关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（民政部门殡葬及养老服务）资金预算的通知》（粤财社〔2025〕120号），分配我市用于养老服务资金563万元，专项用于兴宁市示范性社区居家养老服务中心项目建设，以完善社区居家养老服务设施，提升区域养老服务供给能力。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。
2025年中央财政下达兴宁市中央专项彩票公益金1笔，金额563万元（粤财社〔2025〕120号），资金按规定专项安排至兴宁市示范性社区居家养老服务中心项目，投入方向与绩效目标一致，无截留、挤占、挪用情况。

（二）资金管理情况分析。
粤财社〔2025〕120号安排我市563万元，截至1月31日，具体使用明细为：兴宁市示范性社区居家养老服务中心项目，已完成初步设计和概算，该笔资金尚未支付。

（三）总体绩效目标完成情况分析。
粤财社〔2025〕120号安排我市563万元，已请款0万元，已拨付0万元，支出率0%，待拨付0万元，结余563万元。总体绩效目标处于推进阶段，项目前期工作按计划完成，后续将根据施工进度推进资金支付及项目建设，确保达成“建设标准化示范性社区居家养老服务中心，提升养老服务供给质量”的核心目标。

（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标。建设示范性社区居家养老服务中心3个（刁坊镇兴旺社区、福兴街道新城社区、宁新街道曙光社区）；项目覆盖服务半径内老年人口1千人。

2.质量指标。项目建设符合《社区养老服务设施建设标准》（GB 50058-2013）及相关行业规范；资金管理严格执行相关制度，合规率100%；前期工作质量符合规范要求，后续将严格按照建设标准推进施工，确保项目验收合格。

3.时效/成本指标。2025年底前已按时完成项目前期全部工作，时效达标；因项目尚未进入施工阶段，资金支付条件未满足，支付及时率暂为0%；项目成本严格按概算执行，无超支情况，成本控制有效。

4.社会效益指标。更好地满足老年人多层次、多样化的服务需求，提升养老服务质量，提高老年人获得感幸福感安全感。

5.满意度指标。政策知晓率、公众满意度：95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
截至1月31日，资金支出率0%，项目未进入施工建设阶段，因实施中未达请款条件，导致资金暂未支付。民政部门督促施工单位加快实施进度，推进养老项目资金尽快支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）对照“项目支出绩效评价指标体系”进行自评打分，中央彩票公益金转移支付2025年度我单位自评90分，绩效等级为优秀。针对存在的进度滞后问题，将进一步优化后续项目前期工作流程，提升资金使用效率。

（二）按照政务公开要求，自觉接受社会监督。

五、其他需要说明的问题
无。

兴宁市民政局  

2026年5月29日


